CUSTOMER DELIVERY PACK

MatrixSpooll 项目交付文档

源码、部署、安全、验收与后续维护基线

文档版本	1.0

软件版本	1.2.0

编制日期	2026-08-28

适用对象	客户项目负责人、系统管理员、运维与验收人员

软件许可	GNU Affero General Public License v3.0

交付说明  本文档随完整源码交付，面向客户服务器本地构建与部署，不依赖公开 Git 仓库或公开镜像仓库。

# 阅读导航

1-2  交付范围与系统构成

3-4  部署准备、首次启动与公网边界

5-6  数据、备份、升级与恢复

7  验收检查

8  许可证、来源与对应源码

9  支持边界与签收

# 1. 交付目标与边界

本交付物用于在客户自有服务器上部署、运行和维护 MatrixSpooll。交付内容包括完整对应源码、构建与部署配置、数据库迁移、文档站、用户手册及验收基线。

关键边界  交付的是可自行构建的完整源码与部署能力；供应商 API Key、客户数据、生产密码、证书私钥和已生成媒体不进入通用源码包。

应用版本	1.2.0

源码归档	matrixspooll-source-1.2.0.zip

文件数量	1949

SHA-256	aa0f67dce42248f381aa4083dd92f56e64359d149cb45f8abfea5344186536e7

数据库	PostgreSQL 单库；SQLite 仅用于 TESTING=true 的隔离测试

公网入口	Nginx 仅发布 80/443；应用 1241 与 PostgreSQL 5432 不直接暴露

# 2. 交付物清单

| 类别 | 主要内容 | 验收要点 |
| --- | --- | --- |
| 应用源码 | frontend、server、lib、agent_runtime_profile、数据库迁移与测试 | 可离线检查并在客户环境构建 |
| 部署配置 | Dockerfile、deploy/production、Nginx、Certbot、文档站镜像定义 | Compose 可解析，只有 80/443 对外发布 |
| 依赖锁定 | uv.lock、package.json、pnpm-lock.yaml | 构建使用交付时锁定版本 |
| 合规文件 | LICENSE、NOTICE、DISCLAIMER、THIRD_PARTY_NOTICES | 原样保留并随源码与镜像交付 |
| 使用文档 | README 双语、文档站、用户手册、交付文档 | 与当前功能和部署方式一致 |
| 源码下载包 | 版本化 ZIP、source-manifest.json、SHA256SUMS | 关于页可向登录用户提供当前版本源码 |

## 2.1 不进入通用交付包的内容

- 生产 .env、认证密码、JWT 签名密钥和供应商凭证；

- PostgreSQL 数据目录、客户项目、上传素材、生成媒体和日志；

- TLS 私钥、证书账户信息、客户内部网络拓扑和个人信息；

- 仅在开发机上存在的缓存、虚拟环境、node_modules 与测试临时目录。

# 3. 系统构成

| 组件 | 职责 | 默认网络位置 |
| --- | --- | --- |
| Nginx | HTTPS、静态资源、SSE/API 反向代理、文档站鉴权 | 公网 80/443 |
| MatrixSpooll | React SPA、FastAPI、任务队列、Agent Runtime | edge/database 内网，1241 expose |
| PostgreSQL | 用户、项目身份、任务、审计与业务索引 | database 内网，5432 不发布 |
| Docs | Docusaurus 静态文档站 | edge 内网，8080 expose |
| Certbot | 证书申请与自动续期 | 仅访问 ACME 与共享证书卷 |

项目媒体继续保存在本地磁盘的 projects/ 目录；数据库与媒体必须作为一组制定备份策略。应用启动时执行数据库迁移，但迁移不替代部署前备份。

# 4. 首次部署

## 4.1 环境要求

- Linux 服务器、Docker Engine 与 Docker Compose v2；

- 指向服务器的域名或受支持的公网 IPv4，以及放行的 TCP 80/443；

- 足够的系统盘或独立数据盘，能够容纳 PostgreSQL、项目媒体、代理文件与备份；

- 客户自行申请并保管的模型供应商 API Key。

## 4.2 配置与启动

cd /srv/matrixspooll/deploy/production
cp .env.example .env
# 编辑 .env 后执行
docker compose -f docker-compose.yml up -d --build
docker compose -f docker-compose.yml ps

| 必填项 | 要求 |
| --- | --- |
| AUTH_PASSWORD | 强随机管理员初始密码，不写入源码或交付文档 |
| AUTH_TOKEN_SECRET | 至少 32 字节随机值；HttpOnly Cookie 仍依赖它防止令牌伪造 |
| POSTGRES_PASSWORD | 随机数据库密码，当前模板建议仅使用字母数字以避免 URL 转义错误 |
| PUBLIC_HOST | 不带协议、端口或路径的域名/公网 IPv4 |
| PUBLIC_ORIGIN | 浏览器实际 HTTPS Origin，例如 https://video.example.com |
| CERTBOT_EMAIL | 证书申请与续期通知邮箱 |

安全要求  不要把应用 1241 或数据库 5432 映射到公网。生产访问只经过 Nginx；防火墙仅开放 80/443 和必要的运维入口。

## 4.3 启动验证

docker compose -f docker-compose.yml ps
docker compose -f docker-compose.yml logs --tail=200 matrixspooll
docker compose -f docker-compose.yml logs --tail=120 postgres
curl -fsS https://<PUBLIC_HOST>/health/ready

- 首次打开登录页，使用 .env 中的管理员账号登录；

- 确认设置页、项目首页、管理端与 /docs/ 文档站均可访问；

- 在关于页确认 LICENSE、NOTICE 来源署名和对应源码下载入口；

- 配置测试供应商后分别执行图片、视频或 Agent 的最小生成任务。

# 5. 数据、存储与备份

| 数据 | 默认位置 | 备份要求 |
| --- | --- | --- |
| PostgreSQL | deploy/production/pgdata | 一致性快照或 pg_dump；升级前必须备份 |
| 项目与媒体 | deploy/production/projects | 与数据库同一恢复点备份，保留文件权限 |
| 日志 | deploy/production/logs | 按保留周期轮转；排障后清理敏感内容 |
| 供应商凭证密钥 | projects/.credential-key 或显式环境变量 | 与数据库一同受控备份，丢失后旧凭证无法解密 |
| 证书 | Compose 命名卷 | 可由 Certbot 重签；切换服务器前保留账户与恢复预案 |

## 5.1 恢复演练

- 停止写入并记录当前应用版本、数据库版本和备份时间；

- 恢复 PostgreSQL 与 projects/ 到同一时间点；

- 使用相同版本源码构建并执行数据库迁移；

- 验证登录、项目列表、媒体访问、任务状态、供应商凭证和源码下载；

- 记录恢复时长、缺失项和下一次演练改进。

# 6. 升级与回滚

升级前创建数据库与 projects/ 一致性备份，记录当前版本与环境变量，再使用新源码重新构建。不要在没有备份的情况下直接替换 pgdata 或跨版本复用未知镜像。

cd /srv/matrixspooll/deploy/production
docker compose -f docker-compose.yml down
# 替换为新版本完整源码并复核 .env
docker compose -f docker-compose.yml up -d --build
docker compose -f docker-compose.yml ps

回滚原则  代码回滚必须与数据库和项目媒体恢复点匹配。数据库迁移一旦改变结构，应按对应迁移说明回退或恢复完整备份。

# 7. 验收清单

- 生产 Compose 完整解析，Nginx 是唯一公网入口；

- 管理员登录、用户管理、在线会话互斥与下线提示正常；

- 项目创建、项目设置、成员角色与 viewer 路由保护正常；

- 自由创作图片、视频、Agent 模式及项目参数记忆正常；

- 无限画布选择、拖拽、框选、组合、隐藏、删除、撤销与重做正常；

- 字幕卡片可编辑、拖拽、组合和隐藏，字幕派生关系显示正确；

- 项目 ZIP 只接受有效项目备份，导入成功或失败都有明确反馈；

- FFmpeg 可用于视频合并、字幕、配音、缩略图与代理处理；

- 项目与媒体在重启后仍可访问，备份与恢复演练通过；

- 关于页、文档站、LICENSE、NOTICE 和对应源码下载可访问。

# 8. 许可证、来源与对应源码

MatrixSpooll 是 ArcReel 的修改版本，整体依据 GNU Affero General Public License v3.0 提供。交付、内部部署和有偿定制不会取消许可证授予接收方及网络用户的权利。

- 完整保留 LICENSE 与 NOTICE，不删除上游署名、来源链接和修改版本声明；

- 将当前运行版本的完整对应源码与构建脚本一并交付；

- 通过登录后的关于页向实际网络用户提供当前版本源码下载；

- 不得以合同或技术措施限制接收方依 AGPL 使用、修改和再分发覆盖代码的权利；

- 客户数据、剧本、图片、视频、音频和 API 凭证不因软件许可证自动改变权属。

法律提示  本节是交付执行清单，不构成针对具体合同、司法辖区或业务模式的法律意见。正式签约前应由专业法律顾问复核。

# 9. 支持边界与签收

| 通常包含 | 通常不包含 |
| --- | --- |
| 交付版本可复现缺陷、部署启动、数据库迁移与文档说明 | 第三方模型下线、涨价、限流、审核策略或输出质量变化 |
| 已验收供应商接口的适配问题 | 客户自行修改源码、环境、网络或数据库导致的问题 |
| 约定期限内的使用培训和恢复协助 | 未列入验收清单的新功能、白标化、跨云迁移或多服务器改造 |

交付方	填写公司或个人名称

交付人	填写姓名

交付日期	填写实际日期

客户	填写客户名称

验收人	填写姓名

验收日期	填写实际日期

双方签字或盖章应以正式合同和验收单为准。本文件用于说明技术交付基线，不替代商务合同。